| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 407/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng khi giá vật liệu tăng đột biến | Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2008 |

Kính gửi: Ngân hàng Ngoại thương Việt nam

Trả lời văn bản số 114/NHNT.XDCB ngày 24/01/2008 của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam đề nghị hướng dẫn xử lý tình huống khi giá vật liệu tăng đột biến, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Ngày 22/02/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Thông tư này cho phép điều chỉnh hợp đồng đối với những gói thầu đã lỡ thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Vì vậy, đối với gói thầu như văn bản số 114/NHNT.XDCB đã nêu, Chủ đầu tư và Nhà thầu nghiên cứu những hướng dẫn trong Thông tư số 05/2008/TT-BXD nêu trên để áp dụng cho phù hợp.

Căn cứ ý kiến trên, Ngân hàng Ngoại thương Việt nam tổ chức thực hiện theo qui định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTTC(Th8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |