| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 2088/VPCP-KTTH V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn. | Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008 |

| Kính gửi: | - Bộ Y tế; - Bộ Xây dựng; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 1735/BYT-KH-TC ngày 14 tháng 3 năm 2008, của Bộ Xây dựng tại văn bản số 396/BXD-KHTK ngày 10 tháng 3 năm 2008; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1562/BTC-ĐT ngày 04 tháng 2 năm 2008, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1535/BKH-LĐVX ngày 07 tháng 3 năm 2008 về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ nguyên nhân và giải pháp xử lý trong việc thực hiện Dự án Trường Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh chậm tiến độ và cam kết thời hạn hoàn thành Dự án; trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định việc cho phép tiếp tục thực hiện Dự án.

2. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản phần vốn còn lại năm 2007 của Dự án Nhà Quốc hội đến hết niên độ tài chính năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP; các Vụ: VX, CN; - Lưu: VT, KTTH (3b). 17 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Quốc Huy |
| --- | --- |