| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 616BXD-KTTC V/v: Vướng mắc đối với công tác đào phá đá cấp 4 trong đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008 |

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 302/SGTVT-TĐ ngày 19/3/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An về vướng mắc đối với công tác đào phá đá cấp 4 trong đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Tài liệu thiết kế kèm theo dự toán được duyệt là cơ sở để xác định giá gói thầu, lập hồ sơ mời thầu. Căn cứ hồ sơ mời thầu, nhà thầu xác định giá dự thầu. Trường hợp nhà thầu có các đề xuất biện pháp thi công khác với hồ sơ mời thầu, thì khi chấm thầu cấp có thẩm quyền xem xét để xác định giá đánh giá.

- Theo qui định hiện hành về thanh toán, quyết toán: Trường hợp đấu thầu (không thuộc hợp đồng trọn gói) thì đơn giá thanh toán là đơn giá trúng thầu cùng các điều kiện ghi trong hợp đồng, khối lượng dùng để thanh toán là khối lượng thực hiện được nghiệm thu. Việc xác định khối lượng đào phá đá căn cứ vào lượng thuốc nổ đã sử dụng và định mức dự toán như nêu tại văn bản số 302/SGTVT-TĐ là không phù hợp.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An căn cứ hướng dẫn nêu trên để tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTTC, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |