| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 51/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá HĐ trọn gói theo các TT của BXD | Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Bạch Đằng

Trả lời Văn bản số 105/2008/CT-TCKT ngày 7/4/2008 của Công ty cổ phần Bạch Đằng về điều chỉnh giá gói thầu thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2.1 mục 2 Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, đã nêu rõ: “Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu”; Trường hợp thời gian thi công xây dựng công trình kéo dài so với thời gian quy định trong hợp đồng mà lỗi không phải của nhà thầu thi công thì những khối lượng thực hiện còn lại thi công năm 2008 được điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD; Đối với hợp đồng thi công gói thầu số 04 “Cải tạo, xây dựng mới các hạng mục công trình thuộc kho than khô số 2 dây chuyền 1” chủ đầu tư và nhà thầu trên cơ sở điều kiện thực tế, xác định rõ nguyên nhân và hướng dẫn của Thông tư số 09/2008/TT-BXD để cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm;

2. Theo Điều 4 của hợp đồng thi công gói thầu số 04 nêu trên, các bên đã có sự thoả thuận“giá hợp đồng được giữ cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng” nên chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo qui định của Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình cho những khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/1/2008.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần Bạch Đằng thống nhất với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD, M5 | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |