| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1397/QĐ-UBND | Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI THỊ XÃ BÀ RỊA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 02 tháng 4 năm 2008 và Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 866/SKHĐT-XDCB ngày 07 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa như sau:

1. Phân chia gói thầu số 4 (xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1 + 625 và đoạn còn lại) thành 2 gói thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Loại hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04a | Khối lượng đã thực hiện của gói thầu xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1 + 625 và đoạn còn lại | Đã thực hiện năm 2002 | Đã thực hiện năm 2002 | Đã thực hiện năm 2002 | Đã thực hiện năm 2002 | Đã thực hiện năm 2002 | Đã thực hiện năm 2002 | Đã thực hiện năm 2002 | Đã thực hiện năm 2002 |
| 04b | Khối lượng còn lại của gói thầu xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1 + 625 và đoạn còn lại | 20.464.633.541 | 20.464.633.541 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý II năm 2008 | Quý II năm 2008 | 12 tháng | Theo đơn giá |

2. Bổ sung thêm 02 gói thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng | Loại hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 04b | 34.196.403 | Chỉ định thầu | Quý II năm 2008 | 01 tháng | Trọn gói |
| 06 | Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành | 158.322.000 | Chỉ định thầu | Quý III năm 2009 | 01 tháng | Trọn gói |

Điều 2. Sở Xây dựng là chủ đầu tư dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định về đấu thầu hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Thới |
| --- | --- |