| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 3793/VPCP-KTTH V/v kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư XDCB của Bộ TN&MT. | Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008 |

| Kính gửi: | - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1509/BTNMT-KH ngày 28 tháng 4 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 6010/BTC-ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2008; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3738/BKH-KHGDTN&MT ngày 26 tháng 5 năm 2008 về việc đề nghị cho phép được kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán số vốn còn lại của Dự án đầu tư cấp bách trạm ra đa thời tiết Đông Hà phục vụ dự báo bão và mưa thuộc kế hoạch năm 2007 đến hết niên độ tài chính năm 2008.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, sớm đưa công trình vào hoạt động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, Vụ KHVX; - Lưu: VT, KTTH (3b). | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |