| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1103/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng | Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008. |

Kính gửi: Công ty MT Hojgaard A/s

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số MTH-239 ngày 10/5/2008 của Công ty MT Hojgaard A/s đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo quy định tại Điểm 8.5 phần 8 Tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng (Thông tư số 09/2008/TT-BXD) hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thì: “Đối với các gói thầu của các dự án sử dụng vốn ODA (trừ vốn đối ứng), việc điều chỉnh giá thực hiện theo quy định trong hợp đồng. Trường hợp cần thiết, Người quyết định đầu tư xem xét quyết định sau khi thoả thuận với nhà tài trợ, đồng thời các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với nhà tài trợ để bổ sung vốn do biến động giá”. Vì vậy, Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường Thành phố Bắc Giang (thuộc vốn vay ưu đãi ODA) do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang là Người quyết định đầu tư nếu cần thiết phải điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD nêu trên để giải quyết khó khăn của Nhà thầu và đảm bảo tiến độ của dự án, thì Công ty MT Hojgaard A/s báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD(Th6). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |
| --- | --- |