| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1216/BXD-KTXD V/v: Chi phí điều chỉnh dự án, thiết kế của Dự án Khu đô thị Mỗ Lao. | Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án Khu đô thị Mỗ Lao

Trả lời văn bản số 139/BQLML-KT ngày 29/5/2008 của Ban quản lý dự án Khu đô thị Mỗ Lao về chi phí điều chỉnh dự án, thiết kế của Dự án Khu đô thị Mỗ Lao, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các dự án thành phần thuộc Dự án Khu đô thị Mỗ Lao đã được đơn vị tư vấn thực hiện xong phần thiết kế bản vẽ thi công, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng qui định (văn bản số 139/BQLML-KT); Do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây điều chỉnh qui hoạch chi tiết, nên phải điều chỉnh một số dự án thành phần thuộc Dự án, việc điều chỉnh này không do lỗi của đơn vị tư vấn gây ra, vì vậy chi phí điều chỉnh dự án thành phần, lập lại thiết kế (nếu có) thì chủ đầu tư căn cứ nội dung công việc, sản phẩm thiết kế mà đơn vị tư vấn phải thực hiện và hợp đồng đã ký kết với đơn vị tư vấn để xác định chi phí bằng cách lập dự toán chi phí theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Ban quản lý dự án Khu đô thị Mỗ Lao căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |
| --- | --- |