| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 85/BXD-KTXD V/v: Thanh toán giá trị khối lượng phát sinh trong hợp đồng xây dựng | Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008 |

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

Trả lời Văn bản số 467/SGTVT-QLDA ngày 4/6/2008 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang về việc thanh toán khối lượng phát sinh để bổ sung giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với hợp đồng xây dựng có khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì Bên giao thầu và Bên nhận thầu thống nhất xác định theo các nguyên tắc quy định trong hợp đồng về đơn giá các khối lượng phát sinh. Trường hợp, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt đơn giá các công việc phát sinh và thanh toán khối lượng phát sinh. Vì vậy, việc bổ sung giá hợp đồng đối với khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% theo Văn bản số 467/SGTVT-QLDA có giảm trừ phần trăm theo tỷ lệ giảm giá trong hồ sơ trúng thầu so với giá gói thầu được duyệt hay không, các bên căn cứ vào quy định trong hợp đồng đã được ký kết về đơn giá các khối lượng phát sinh để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang trao đổi với Sở Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. | TL. BỘ TRƯỞNG PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ Phạm văn Khánh |  |
| --- | --- | --- |