| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1122/TTg-KTN V/v đầu tư hoản trả đường công vụ từ Phố Châu đến Kiến Thọ (tỉnh Thanh Hóa) phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh | Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008 |

| Kính gửi: | - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4190/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4262/BKH-KCHT-&ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2008) và của Bộ Tài chính (công văn số 7194/BTC-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2008) về việc đầu tư hoản trả đường công vụ từ Phố Châu đến Kiến Thọ (tỉnh Thanh Hóa) phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép đầu tư khôi phục hoàn trả tuyến đường Phố Châu - Kiến Thọ (tỉnh Thanh Hóa) phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh như đề nghị của Bộ Giao thông vân tải. Kinh phí đầu tư được trích từ nguồn vốn dự phòng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1). Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện theo quy định và đảm bảo không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - Ban QL dự án đường Hồ Chí Minh; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (4b). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải |
| --- | --- |