| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 105/BXD-KTXD V/v: Chi phí các công trình tạm phục vụ thi công và chi phí phục vụ thi công tại công trường. | Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2008 |

Kính gửi: Ban quản lý Các dự án giao thông 9

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1362/DHDA1 ngày 01/7/2008 của Ban quản lý Các dự án giao thông 9 về chi phí các công trình tạm phục vụ thi công và chi phí phục vụ thi công tại công trường. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các công trình giao thông như cầu lớn, bến cảng, hầm... để phục vụ thi công các công trình chính, cần có các công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công công trình chính như san lấp mặt bằng, xây dựng bãi đúc cấu kiện (cọc, dầm dự ứng lực), hệ thống đường thi công, điện nước, nhà xưởng... phải có thiết kế thì chi phí xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công này được xác định bằng dự toán chi phí xây dựng như đối với các hạng mục công trình xây dựng. Các chi phí phục vụ thi công tại công trường của nhà thầu như cấp điện cục bộ, cấp nước... đã được tính trong chi phí chung qui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ban quản lý Các dự án giao thông 9 căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

| TL. BỘ TRƯỞNG PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTXD, S(8). |  |