| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1373/QĐ-UBND | Đồng Xoài, ngày 10 tháng 7 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦUCÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG GTNT TỪ THÔN 3 ĐI THÔN 5 VÀO KHU ĐẤT SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 134 TẠI XÃ BOM BO, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC (DÀI 10.350 MÉT)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-XD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (dài 10.350 mét);
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1034/TTr-SKHĐT ngày 02/7/2008, theo Tờ trình số 39/TTr-BDT ngày 27/6/2008 của Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (dài 10.350 mét), với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng mức đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Hạng mục chi phí | Theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 | Điều chỉnh | Tăng (+) Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Giá trị xây dựng sau thuế | 1.993.815.945 | 2.132.166.228 | 138.350.283 |
| Chi phí xây dựng nhà tạm | 39.876.319 | 42.643.325 | 2.767.006 |
| Chi phí quản lý dự án | 37.374.986 | 39.968.425 | 2.593.439 |
| Chi phí tư vấn | 333.947.514 | 343.866.053 | 9.918.539 |
| Chi phí khác | 30.113.670 | 32.114.842 | 2.001.172 |
| Chi phí dự phòng | 243.512.843 | 259.075.887 | 15.563.044 |
| Tổng mức đầu tư | 2.678.641.277 | 2.849.834.760 | 171.193.483 |

2. Kế hoạch đấu thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện:

- Chi phí tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Giá trị là 221.424.268 đồng.

-Chi phí thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định hồ sơ dự án.

b) Phần công việc không đấu thầu:

- Chi phí quản lý dự án và chi phi khác.

- Chi phí thẩm tra quyết toán.

- Chi phí bảo hiểm công trình.

c) Phần công việc tổ chức đấu thầu:

- Gói thầu tư vấn: Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình được chia thành 02 gói thầu, cụ thể như sau:

+ Lập hồ sơ mời thầu và phân tích lựa chọn nhà thầu: Giá trị: 5.671.562 đồng.

+ Tư vấn giám sát thi công xây lắp: Giá trị: 50.511.018 đồng

- Gói thầu xây dựng công trình:

+ Tên gói thầu: Xây dựng tuyến đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc chương trình 134 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước dài 10.350 mét.

+ Giá gói thầu: 2.174.809.553 đồng (Hai tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm lẻ chín ngàn, năm trăm năm mươi ba đồng).

Điều 2. Sau khi Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu của công trình được điều chỉnh, Ban Dân tộc là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện theo các nội dung đã được nêu tại Điều 1.

Điều 3. Những nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của UBND tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp & PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Chủ tịch UBND xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Giám đốc Ban QLDA các chương trình mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc tỉnh Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lợi |
| --- | --- |