| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 162/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá nhân công và chi phí máy thi công theo Thông tư số 07/2006/TT - BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng. | Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008 |

Kính gửi: BQLDA đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăklăc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 51/TT - BQL ngày 01/7/2008 của BQLDA đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăklăc về điều chỉnh giá nhân công và chi phí máy thi công theo Thông tư số 07/2006/TT - BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng của gói thầu Hồ chứa nước Krông Buk hạ Huyện KrôngPăk tỉnh Đăklăc được điều chỉnh giá, trong hợp đồng có ghi: "giá hợp đồng được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi về chính sách, chế độ như thay đổi tiền lương, giá nguyên vật liệu vv... khi được cấp có thẩm quyền cho phép", do vậy nếu trong hợp đồng chưa tính chi phí nhân công, máy thi công theo chế độ tiền lương mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thì những khối lượng thi công được nghiệm thu từ ngày 01/10/2006 được điều chỉnh giá hợp đồng theo hướng dẫn của Thông tư này.

Căn cứ hướng dẫn trên, BQLDA đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăklăc tổ chức thực hiện theo quy định ./.

| Nơi nhận - Như trên; - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |
| --- | --- | --- |