| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 125/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD | Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2008 |

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam

Trả lời văn bản số 819/TCT-KHKT ngày 4/8/2008 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, thì thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn qui định trong hợp đồng. Việc điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng được tính từ thời điểm có biến động giá và cho khối lượng thi công xây dựng được nghiệm thu từ ngày 01/01/2007. Khối lượng nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng để tính toán điều chỉnh được xác định trên cơ sở khối lượng xây lắp hoàn thành được nghiệm thu bị ảnh hưởng của biến động giá.

Quan điểm của Ban quản lý dự án Xi măng Hà Tiên 2 như nêu tại văn bản số 819/TCT-KHKT là không phù hợp với quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam căn cứ ý kiến trên, trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - BQL dự án XM Hà Tiên 2; - Lưu VP,Vụ KTXD(Th6). | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Trần Văn Khôi |
| --- | --- |