| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 5329/VPCP-KTTH V/v thực hiện Dự án đầu tư XD ĐH Y-Dược Tp Hồ Chí Minh. | Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2008. |

| Kính gửi: | - Bộ Y tế; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5501/BKH-LĐVX ngày 29 tháng 7 năm 2008, Bộ Tài chính tại văn bản số 8059/BTC-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2008 về thời gian thực hiện Dự án Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện Dự án trong năm 2008. Bộ Y tế sử dụng dự toán ngân sách được giao năm 2008 để bố trí 22 tỷ đồng (hai mươi hai tỷ đồng) thanh toán cho các gói thầu xây lắp hạng mục nhà Khoa Y-Nha.

2. Bộ Y tế sớm kiểm tra tổng thể tình hình thực hiện Dự án, làm rõ những nội dung cụ thể như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với các Bộ: Tài chính, Y tế về kế hoạch bố trí vốn thực hiện Dự án và thời hạn hoàn thành Dự án, báo cáo Thủ tướng Chínhh phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, KGVX; - Lưu: VT, KTTH (3b). 14 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Phạm Văn Phượng |
| --- | --- |