| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 135/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. | Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2008 |

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5

Trả lời văn bản số 454CV/BQLĐT ngày 25/7/2008 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì việc bù giá nhiên liệu (xăng, dầu) được áp dụng cho tất cả các khối lượng thi công thực hiện từ năm 2007, không phân biệt giá ca máy trong hợp đồng (dự thầu) cao hay thấp hơn giá ca máy trong dự toán gói thầu được duyệt. Việc xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung cho nhiên liệu (xăng, dầu) được thực hiện theo một trong 02 phương pháp sau:

Trường hợp xác định được khối lượng và giá nhiên liệu trong giá ca máy trúng thầu thì sử dụng phương pháp bù trừ trực tiếp;

Trường hợp không xác định được giá nhiên liệu trong giá ca máy trúng thầu thì sử dụng phương pháp hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu theo hướng dẫn cụ thể tại điểm 3 văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Khi đó, tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong giá ca máy được xác định căn cứ vào tỷ trọng nhiên liệu trên cơ sở giá ca máy trong hợp đồng, định mức hao phí nhiên liệu tại các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006, Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007...). Trường hợp đối với các máy và thiết bị chưa qui định thì vận dụng mức tiêu hao nhiên liệu của các máy có chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tương tự.

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

| Nơi nhận: Như trên; Bộ NN&PTNT; Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Đỗ Thái Lưu |
| --- | --- |