| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1642/BXD-KTXD V/v: áp dụng chỉ số giá vật liệu Dự án xây dựng cầu Cần Thơ. | Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008 |

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 5044/BGTVT-CGĐ ngày 04/7/2008 của Bộ Giao thông vận tải về áp dụng chỉ số giá vật liệu Dự án xây dựng cầu Cần Thơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án xây dựng cầu Cần Thơ sử dụng vốn ODA, hợp đồng xây dựng là hợp đồng có điều chỉnh giá, vì vậy việc điều chỉnh giá thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Về chỉ số giá riêng cho vật liệu thép của gói thầu số 2, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại văn bản số 783/TTg-KTN ngày 23/5/2008. Bộ Xây dựng thống nhất với Bộ Giao thông vận tải nguồn chỉ số giá áp dụng để điều chỉnh giá của gói thầu số 2 - Dự án xây dựng cầu Cần Thơ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 5044/BGTVT-CGĐ.

Đối với gói thầu số 1 và số 3 đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận rà soát, tính toán lại giá dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và giá hợp đồng xây dựng để Bộ Giao thông vận tải xem xét, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với nhà tài trợ bổ sung vốn (nếu cần thiết).

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |
| --- | --- |