| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 146/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. | Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam

Trả lời văn bản số 201/KHKT ngày 23/7/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc bù giá nhiên liệu (xăng, dầu) cho chi phí máy thi công thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Phương pháp bù giá nhiên liệu được hướng dẫn cụ thể tại phụ lục của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Trường hợp, trường hợp trong hợp đồng ký kết giữa các bên không có chiết tính giá ca máy thì sử dụng phương pháp hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu để xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung. Khi đó, tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong giá ca máy được xác định căn cứ vào tỷ trọng nhiên liệu trên cơ sở giá ca máy trong hợp đồng, định mức hao phí nhiên liệu tại các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006, Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007...). Trường hợp đối với các máy và thiết bị chưa qui định thì vận dụng mức tiêu hao nhiên liệu của các máy có chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tương tự.

Đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam nghiên cứu thêm nội dung văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD để vận dụng vào việc xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung cho các gói thầu mà đơn vị đang thực hiện.

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |
| --- | --- |