| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1708/BXD-KTXD V/v: Bù giá xăng, dầu trong chi phí máy thi công XD công trình | Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008 |

Kính gửi:  Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên

Trả lời Văn bản số 432/GTVT ngày 31/7/2008 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên về việc bù giá xăng dầu trong chi phí máy xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC=1,08) của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đã bao gồm: điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung là 540.000 đồng/tháng cho lương thợ điều khiển máy; giá nhiên liệu dầu là 9.300 đồng/lít và giá xăng là 11.864 đồng/lít;

Trường hợp giá nhiên liệu tăng cao so với giá gốc tính toán (giá nhiên liệu dầu là 9.300 đồng/lít và giá xăng là 11.864 đồng/lít) trong Thông tư số 03/2008/TT-BXD, thì ngoài hệ số KĐCMTC=1,08, Chủ đầu tư chủ động tính toán điều chỉnh trực tiếp chi phí nhiên liệu xăng, dầu trong giá ca máy hoặc xác định hệ số điều chỉnh KĐCMTC mới cho phù hợp (trên cơ sở hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007).

Khi thực hiện bù trừ chi phí nhiên liệu xăng, dầu trực tiếp, Chủ đầu tư và Nhà thầu xác định khối lượng hoặc tỷ trọng nhiên liệu trên cơ sở giá ca máy trong hợp đồng, định mức hao phí nhiên liệu tại các Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006, Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng; và phương pháp bù trừ theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến trên hướng dẫn điều chỉnh bổ sung chi phí xăng, dầu cho phù hợp với qui định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD(Th6). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |  |
| --- | --- | --- |