| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 358/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2008 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT, CHỦ TỊCH UBATGT QUỐC GIA HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NINH

Ngày 6 tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ GTVT - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về công tác vận tải, an toàn giao thông và các dự án hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; đồng chí Vũ Ngọc Đam - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GTVT, TN &MT, TC, Tp Hạ Long… Về phía Bộ GTVT có lãnh đạo Vụ KHĐT, Vận tải; các Cục: Đường bộ VN, Hàng hải VN, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án 2 (Ban QLCDA 18 trước đây).

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về hoạt động GTVT trên địa bàn tỉnh, ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kết luận như sau:

1. Về các vấn đề chung

Tỉnh Quảng Ninh có tiềm năng rất lớn về phát triển kinh tế so với nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm qua có phần đóng góp không nhỏ của hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT. Tuy vậy, hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn bất cập, nếu không kịp thời xử lý, sẽ hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc các đề xuất của Tỉnh và sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh để giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển kết cấu hạ tầng GTVT theo lộ trình trong bối cảnh còn nhiều hạn chế về nguồn lực.

2. Về các dự án kết cấu hạ tầng giao thông cụ thể:

2.1. Quốc lộ 18:

- Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc chủ trương mở rộng lề đường để bố trí tách làn xe máy đi riêng. Giao Cục Đường bộ VN nghiên cứu và báo cáo Bộ về vấn đề này.

- QL18 đoạn Đông Triều - Cửa Ông: Giao Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, báo cáo Bộ về giải pháp sửa chữa, đại tu và nguồn vốn thực hiện.

- QL18 đoạn Cửa Ông - Mông Dương: đề nghị Tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành công tác GPMB, bàn giao cho Chủ đầu tư để khởi công dự án trong tháng 9/2008, làm cơ sở cho việc tiếp tục đề nghị Nhà tài trợ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL18C bằng nguồn vốn WB4.

- QL18 đoạn Mông Dương - Móng Cái: Giao Sở GTVT Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện. Đề nghị tỉnh phối hợp với Bộ kiến nghị Chính phủ và Quốc hội đưa dự án vào danh mục dự án được bố trí vốn thực hiện năm 2009.

2.2. Quốc lộ 18C: Giao Cục Đường bộ VN và Ban QLDA 2 đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư, trực tiếp trao đổi với nhà tài trợ và báo cáo Bộ về việc bố trí vốn cho dự án (chương trình năm thứ 3).

2.3. Cầu vượt Loong Toòng: Yêu cầu Cục Đường bộ VN khẩn trương chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành trước tháng 10/2008 làm cơ sở đưa vào danh mục dự án bố trí vốn năm 2009.

2.4. Dự án đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long và Hạ Long - Móng Cái: Hiện nay, chưa có nhà đầu tư nào quan tâm đến dự án. Giao Vụ KHĐT đề xuất bố trí vốn cho việc lập dự án đầu tư, làm cơ sở để phối hợp tìm kiếm nhà đầu tư hoặc nhà tài trợ.

2.5. Dự án xây dựng cầu Bắc Luân II giữa Móng Cái và Đông Hưng: Dự án do Tỉnh đầu tư, có liên quan đến các vấn đề như biên giới, xói lở bờ… nên đề nghị các cơ quan của Tỉnh lưu ý phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ GTVT và các Bộ ngành liên quan trong quá trình chuẩn bị dự án.

2.6. Hoàn thiện dự án cầu Bãi Cháy:

- Về cơ bản, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy đã hoàn thành. Tại một số vị trí trên tuyến chính có nguy cơ xảy ra sụt trượt, các đơn vị thi công đã hoàn thành hạng mục tường chắn, kè ốp mái ta luy dương ngăn không để đất đá trôi ra đường (nếu có hiện tượng sụt trượt). Do điều kiện địa chất, thuỷ văn tại khu vực rất phức tạp, nên các vị trí có nguy cơ xảy ra sụt trượt này đang trong giai đoạn quan trắc, theo dõi để có phương án xử lý phù hợp.

- Trước mắt, yêu cầu Ban QLDA 2 bố trí ngay biển cảnh báo vị trí có nguy cơ sụt trượt.

- Đề nghị Tỉnh thông báo công khai việc đang chờ ổn định xử lý triệt để.

- Bộ GTVT thống nhất chủ trương lập Tiểu dự án chuẩn bị đầu tư các điểm có nguy cơ sụt trượt và cảnh quan môi trường. Giao Cục đường bộ VN tiến hành lập tiểu dự án, hoàn thành trong tháng 10/2008 để đưa vào danh mục ghi vốn năm 2009.

- Yêu cầu Ban QLDA 2 khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, sớm bàn giao trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, khai thác cầu cho đơn vị quản lý khai thác.

2.7. Các dự án đường sắt:

- Việc sớm hoàn thành các dự án đường sắt trên địa bàn Tỉnh sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống đường bộ, thúc đẩy việc khai thác có hiệu quả cảng Cái Lân. Phấn đấu đến 2010 có thể khai thác tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân. Do nguồn vốn bố trí cho các dự án này đã được thu xếp, đề nghị Tỉnh tích cực chỉ đạo, giải quyết dứt điểm để sớm bàn giao đầy đủ mặt bằng cho Chủ đầu tư. Yêu cầu Cục Đường sắt VN thường xuyên phối hợp với cơ quan của Tỉnh trong công tác GPMB và lập kế hoạch chi tiết triển khai thi công.

- Giao Vụ KHĐT bố trí kế hoạch để Cục Đường sắt VN tiến hành nghiên cứu, lập quy hoạch tuyến đường sắt kết nối Lạng Sơn - Mũi Chùa (Quảng Ninh) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 30/8/2007.

2.8. Về các dự án cảng biến: Giao Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu, đề xuất về việc nâng cao hiệu quả khai thác cảng Cái Lân. Cục Hàng hải VN chỉ đạo và đôn đốc các Tổng công ty liên quan xử lý các đề xuất của Tỉnh liên quan đến việc đầu tư, phát triển các bến cảng Cái Lân. Cục Hàng hải VN báo cáo Bộ và tỉnh về đề xuất của Tỉnh liên quan đến việc đưa các cảng Vạn Gia, Vạn Hoa, bến chuyển tải Hòn Nét, cảng biển khu vực Hải Hà, Đầm Nhà Mạc vào danh mục cảng biển Việt Nam.

2.9. Về hệ thống đường biên giới: Bộ GTVT sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Tỉnh trong việc triển khai thực hiện quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.

2.10. Về các khu kinh tế: Giao Vụ KHĐT nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất của Tỉnh liên quan việc phát triển kết cấu hạ tầng GTVT liên quan đến việc phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp của Tỉnh.

2.11. Quy hoạch chi tiết cảng hàng không tại Vân Đồn: Giao Vụ KHĐT cân đối, bố trí vốn năm 2009 để Cục Hàng không Việt Nam lập quy hoạch chi tiết cảng hàng không Quảng Ninh tại huyện Vân Đồn, làm cơ sở cho việc xem xét đầu tư sau năm 2010.

3. Về công tác vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Yêu cầu Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh sớm tham mưu, báo cáo Tỉnh về quy hoạch phát triển vận tải công cộng, về việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007, Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 và thực hiện giai đoạn 2 quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 về kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục người tham gia giao thông chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm; trước mắt, kiên quyết cưỡng chế thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy; tăng cường quản lý phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Quảng Ninh để triển khai thực hiện.

| Nơi nhận: - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh; - BTr Hồ Nghĩa Dũng (để b/c); - TTr Nguyễn Hồng Trường (để b/c); - Các đơn vị dự họp; - Cục Hàng không VN; - Lưu VT, TH. | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công |
| --- | --- |