| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 183/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2004/TT-BXD | Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008 |

Kính gửi:  Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ

Trả lời văn bản số 1336/SGTVT-TĐ ngày 27/8/2008 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng là Thông tư hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến và được áp dụng đối với các công trình, hạng mục công trình, gói thầu được ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 cho loại hợp đồng có điều chỉnh giá hoặc hợp đồng trọn gói.

Công thức tính bổ sung giá thép như nêu trong văn bản 1336/SGTVT-TĐ là phù hợp với quy định của Thông tư số 02/2004/TT-BXD.

Theo quy định tại Thông tư này, thì đối với khối lượng thực hiện từ 01/01/2004 đến 31/12/2004, do khối lượng thép được nghiệm thu thành 2 đợt, nên tính bổ sung chi phí xây dựng do giá thép tăng đột biến theo điểm b mục 2 trong văn bản 1336/SGTVT-TĐ là phù hợp. Đối với khối lượng thép thực hiện được nghiệm thu trong năm 2005, 2006 của những hợp đồng đã ký từ trước năm 2004 theo hình thức hợp đồng trọn gói, việc tính bổ sung chi phí xây dựng cho khối lượng thép thực hiện năm 2005 và 2006 được lập tại thời điểm nghiệm thu (như điểm b mục 3 trong văn bản 1336/SGTVT-TĐ). Trường hợp, hợp đồng thực hiện dở dang theo hình thức hợp đồng có điều chỉnh giá, việc tính bổ sung chi phí xây dựng cho khối lượng thép thực hiện được nghiệm thu trong năm 2005, 2006 được thực hiện như nội dung hợp đồng đã ký kết.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD(Th6). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |