| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 186/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu XD | Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008. |

Kính gửi:  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang

Trả lời văn bản số 237/QLDA-KHTH ngày 29/8/2008 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với các hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, nếu chỉ bù giá bằng dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, thì không phải điều chỉnh hình thức giá hợp đồng.

2. Nếu việc tạm ứng vốn 1 lần khi ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định thì được điều chỉnh giá khi có biến động giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng. Trường hợp cụ thể các bên thoả thuận theo nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD(Th6). | TL. BỘ TRƯỞNG PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn khánh |
| --- | --- |