| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 185/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án 1

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1868/PMU1-QLDA3 ngày 26/8/2008 của Ban quản lý dự án 1 - Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Thông tư của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo qui định tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đã bao gồm chi phí điều chỉnh lương tối thiểu cho thợ điều khiển máy và giá nhiên liệu dầu là 9.300 đồng/lít, giá xăng là 11.864 đồng/lít. Ban quản lý dự án 1 căn cứ chi phí nhiên liệu hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD, các qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp. Bộ Xây dựng lưu ý: Giá nhiên liệu để tính toán bù chi chi phí là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ban quản lý dự án 1 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |