| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1629/TTg-KTN V/v sử dụng vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La xây dựng trụ sở xã | Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008 |

| Kính gửi: | - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 2059/UBND - TĐC ngày 06 tháng 8 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6332/BKH-KTNN ngày 01 tháng 9 năm 2008), Tài chính (công văn số 10842/BTC-ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008), Xây dựng (công văn số 1735/BXD-HĐXD ngày 22 tháng 8 năm 2008), Công Thương (công văn số 7573/BCT-NL ngày 27 tháng 8 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2584/BNN-KTHT ngày 26 tháng 8 năm 2008) về việc sử dụng vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để xây dựng trụ sở xã, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La sử dụng nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ đã được giao cho tỉnh theo kế hoạch hàng năm để san gạt mặt bằng khu trung tâm xã, xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 12 xã di chuyển từ vùng ngập lòng hồ đến địa điểm mới theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phần vốn còn thiếu: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu trong dự toán ngân sách năm 2009 (thuộc Đề án xây dựng trụ sở xã, phường, thị trấn đến năm 2015) cho tỉnh Sơn La thực hiện đảm bảo tiến độ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (5). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải |
| --- | --- |