| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ |
| --- | --- |
| Số 228/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá vật liệu đối với gói thầu thực hiện hình thức hợp đồng theo giá điều chỉnh. | Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án 85

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1260/BQL-KHDA1 ngày 29/9/2008 của Ban quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh giá vật liệu đối với gói thầu thực hiện hình thức hợp đồng theo giá điều chỉnh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh như văn bản số 1260/BQL-KHDA1 đã nêu, thì việc điều chỉnh giá được thực hiện điều chỉnh theo điều khoản về điều chỉnh giá trong hợp đồng đã ký kết; Trường hợp trong hợp đồng chưa qui định cụ thể thì các bên cần làm rõ về nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh để tiến hành điều chỉnh.

2. Đối với các gói thầu thi công kéo dài từ năm 2003 tới nay do điều kiện khách quan không do lỗi của nhà thầu, thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh, thì việc bù trừ chênh lệch vật liệu xây dựng (thép, nhựa đường...) được xác định là chênh lệch của giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành qui định trong hợp đồng so với giá vật liệu trong hợp đồng hoặc so với giá vật liệu tại thời điểm được điều chỉnh qui định trong hợp đồng.

Ban quản lý dự án 85 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |