| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 233/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 391 CV/MC – CT8 ngày 01/10/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời  như sau:

1. Đơn giá vật tư trong Chứng thư thẩm định giá của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Tài chính, thuộc Sở Tài chính như đã nêu trong công văn 391 CV/MC – CT8 ngày 01/10/2008 là cơ sở để Chủ đầu tư xem xét quyết định bù giá vật liệu theo quy định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Nguyên tắc xác định chi phí máy chờ thi công như trong công văn số 391 CV/MC – CT8 ngày 01/10/2008 là phù hợp; tuy nhiên, việc bổ sung phụ lục hợp đồng phải được hai bên thương thảo và không trái với Hồ sơ mời thầu, các điều kiện được quy định trong hợp đồng đã được ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Căn cứ nội dung trên, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận - Như trên; - Tổng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam; - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |