| BỘ XÂY DỰNG --------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 26/BXD-HTKT V/v đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu xây dựng hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường Tp. Quy Nhơn. | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 |

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN).

Theo văn bản số 3360/UBND-XD ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Bình Định gửi Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu QN-1.1 xây dựng hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, Tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam triển khai thi công gói thầu QN-1.1 còn quá chậm không đúng theo hợp đồng ký kết. Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam:

- Huy động mọi nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo bắt kịp tiến độ thi công như trong kế hoạch đề ra; chỉ đạo thi công công trình đảm bảo chất lượng, an toàn và hoàn thành đúng thời gian như Hợp đồng được ký kết.

- Báo cáo cụ thể tình hình thi công và kế hoạch triển khai gói thầu QN-1.1 về Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2008./.

| Nơi nhận: Như trên; Thứ trưởng Trần Ngọc Chính (b/c); UBND tỉnh Bình Định; Lưu VP, HTKT. | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ngô Hồng Quang |
| --- | --- |