| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 238/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 |

Kính gửi :  Sở Tài chính tỉnh Đăk Lăk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 11795/BTC-VP ngày 06/10/2008 của Bộ Tài chính đề nghị trả lời văn bản số 1376/STC-ĐT ngày 22/8/2008 của Sở Tài chính tỉnh Đăk Lăk về việc xin hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong quá trình quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng, là Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ.

Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, là Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

Mặt khác, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ đã chỉ rõ : “Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi NĐ 16/CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với quy định của NĐ 16/CP thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Vì vậy, nếu Người quyết định đầu tư không có quyết định gì khác, thì việc điều chỉnh dự toán của Chủ đầu tư theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD như nêu tại văn bản số 1376/STC-ĐT là phù hợp với quy định.

2. Về một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng :

Đối với hợp đồng đã thanh toán xong trước thời điểm Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành, thì không được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này.

Giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh để tính chênh lệch vật liệu đã được hướng dẫn trong Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng là giá vật liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố giá vật liệu xây dựng không kịp thời hoặc không phù hợp với thực tế hoặc giá vật liệu xây dựng không có trong thông báo hoặc công bố giá vật liệu thì mới căn cứ chứng từ, hoá đơn hợp lệ để xác định giá vật liệu xây dựng.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Tài chính tỉnh Đăk Lăk tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Bộ Tài chính; - Lưu VP,Vụ KTXD(Th6). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |