| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 244/BXD-KTXD V/v: Xác định chi phí vận chuyển vật liệu, cấu kiện đến hiện trường xây dựng, hướng dẫn thanh toán hợp đồng trọn gói. | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 22162/KĐĐCM - KTKH ngày 07/10/2008, văn bản số 2203/KĐĐCM - KTKH ngày 10/10/2008, văn bản số 2246/KĐĐCM - KTKH ngày 15/10/2008 của Ban quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau về việc xác định chi phí vận chuyển vật liệu, cấu kiện đến hiện trường xây dựng, hướng dẫn thanh toán hợp đồng trọn gói; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán hợp đồng trọn gói giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện trên cơ sở khối lượng được nghiệm thu, giá hợp đồng, các điều khoản thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan. Giá hợp đồng chỉ được tính bổ sung khi hợp đồng được bổ sung khối lượng ngoài khối lượng đã được các bên thoả thuận trong hợp đồng đã ký, việc thanh toán khối lượng phát sinh theo nội dung của hợp đồng đối với khối lượng phát sinh và quy định của Nhà nước. Việc quyết toán hợp đồng trọn gói như nêu trong văn bản số 2203/KĐĐCM - KTKH ngày 10/10/2008 nêu trên là phù hợp. Việc quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 98/2007/TT – BTC ngày 09/8/2007.

2. Về xác định chi phí vận chuyển vật liệu, cấu kiện đến hiện trường xây dựng.

Chi phí vận chuyển vật liệu, cấu kiện đến hiện trường xây dựng trên cơ sở chủng loại vật liệu, cấu kiện, phương án vận chuyển, địa điểm cung cấp, cấp - loại đường vận chuyển, cước vận chuyển hàng hoá quy định tại địa phương, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo, thoả thuận chi phí vận chuyển hợp lý để áp dụng.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau tổ chức thực hiện theo quy định ./.

| Nơi nhận - Như trên; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |
| --- | --- | --- |