| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 239/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên vật liệu | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008. |

Kính gửi :  Ban Kế hoạch Tài chính – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Trả lời văn bản số 89-CV/KHTC ngày 13/10/2008 của Ban Kế hoạch Tài chính – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xin hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên vật liệu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Tính toán dự toán bổ sung theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng như nêu tại văn bản số 89-CV/KHTC là phù hợp. Dự toán bổ sung được phê duyệt là căn cứ để điều chỉnh giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng. Căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, dự toán bổ sung được phê duyệt, khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu và giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm nghiệm thu để thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định. Trường hợp giá nguyên, nhiên, vật liệu tại thời điểm nghiệm thu thấp hơn giá nguyên, nhiên, vật liệu trong dự toán bổ sung được duyệt, thì phải thực hiện điều chỉnh giảm khi thanh toán, quyết toán.

Căn cứ ý kiến trên, Ban Kế hoạch Tài chính – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD(Th6). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |