| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- |
| --- | --- |
| Số: 301/BXD-KTXD V/v: Lập và điều chỉnh dự toán Dự án Nam Sông Hậu. | Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3630/PMUMT-QLDA1 ngày 27/10/2008 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận - Bộ Giao thông vận tải về việc lập và điều chỉnh dự toán Dự án Nam Sông Hậu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 6/5/2005 của Bộ Xây dựng thì các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo qui định trước khi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với qui định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Đối với Dự án Nam Sông Hậu, trường hợp người quyết định đầu tư chấp thuận việc lập dự toán cho các gói thầu còn lại của Dự án theo qui định trước khi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP có hiệu lực (văn bản số 3630/PMUMT-QLDA1) thì việc lập dự toán cho các gói thầu lập từ tháng 4/2005 đến tháng 10/2005 theo các qui định trước khi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP có hiệu lực là phù hợp.

2. Phương pháp điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng do thay đổi chế độ tiền lương qua các thời kỳ đã được hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Xây dựng. Khi lập dự toán điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công do điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, việc thực hiện điều chỉnh áp dụng theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng hoặc theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ Xây dựng do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |