| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 304/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty CP Xây dựng số 3 VINACONEX 3

Trả lời văn bản số 806/CV/CT3 ngày 23/10/2008 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 VINACONEX 3 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp giá hợp đồng thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi Nhà nước thay đổi tiền lương tối thiểu. Theo hướng dẫn của Thông tư các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang có khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư này; Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các Bên. Vì vậy, đối với các hợp đồng theo giá trọn gói mà trong hợp đồng có điều khoản qui định được điều chỉnh tiền lương như nêu tại văn bản số 806/CV/CT3 (Bộ Xây dựng lưu ý: thoả thuận hợp đồng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu và các qui định của pháp luật có liên quan), thì Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 VINACONEX 3 cùng với chủ đầu tư căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng đã ký để điều chỉnh giá hợp đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 VINACONEX 3 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |