| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 267/BXD–KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng | Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Gia Lai

Trả lời Văn bản số 110/VB-XDCB ngày 14/10/2008 của Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Gia Lai về thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khi áp dụng điều chỉnh chi phí nhiên liệu xăng, dầu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì không áp dụng điều chỉnh theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD; Việc áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD đối với hợp đồng theo hình thức giá trọn gói thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 mục I của Thông tư này.

2. Theo Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng: Đối với trường hợp tạm ứng hợp đồng theo quy định (không thấp hơn: 10% giá trị hợp đồng đối với gói thầu xây dựng từ 50 tỷ đồng trở lên; 15% giá trị hợp đồng đối với gói thầu xây dựng từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng; 20% giá trị hợp đồng đối với gói thầu xây dựng dưới 10 tỷ đồng) thì được điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD;

3. Việc áp dụng định mức tiêu hao vật tư để tính khối lượng vật liệu bù giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD được xác định tương ứng với định mức tiêu hao vật tư trong hợp đồng đã được các bên ký kết;

4. Theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2008 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức dự toán xây dựng công trình thì mã hiệu định mức AB.13200-công tác đắp bờ kênh mương đã bao gồm việc bóc bỏ lớp phong hoá trước khi đắp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Gia Lai trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. | TL.BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |