| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 270/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn trả lãi do chậm thanh toán. | Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2008 |

Kính gửi: Cục Thuỷ lợi

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 656/TL-CT ngày 16/10/2008 của Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lãi do chậm thanh toán gói thầu xây dựng Dự án công trình tưới thử nghiệm cây chè và cây cà phê, tỉnh Sơn La. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Về nguyên tắc, trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu thi công xây dựng công trình so với nội dung hợp đồng đã ký kết do lỗi của chủ đầu tư, thì chủ đầu tư phải bồi thường cho nhà thầu theo qui định của hợp đồng. Đối với các gói thầu xây dựng thuộc Dự án công trình tưới thử nghiệm cây chè và cây cà phê, tỉnh Sơn La, Cục Thuỷ lợi làm rõ nguyên nhân việc chậm thanh toán, trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc triển khai thực hiện hợp đồng, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức bồi thường do chậm thanh toán. Về nguyên tắc, mức bồi thường do chậm thanh toán không nhỏ hơn lãi suất do Ngân hàng Thương mại qui định.

Cục Thuỷ lợi căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |