| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 3355/QĐ-BGTVT | Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU THUỘC HẠNG MỤC GPMB DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 - CẢNG HKQT NỘI BÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 và nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ các Công văn của Thủ tướng Chính phủ: Số 101/TTg-CN ngày 16/1/2006 về việc cho phép đầu tư xây dựng dự án Nhà ga hành khách T2, số 653/TTg-KTN ngày 02/5/2008 về cơ chế triển khai Dự án Nhà ga hành khách T2, số 1178/TTg-KTTH ngày 18/7/2008 về việc ứng vốn thực hiện GPMB Dự án Nhà ga hành khách T2;
Căn cứThông báo số 159/TB-VPCP ngày 07/7/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về dự án Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;
Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-BGTVT ngày 25/2/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài cho Cụm cảng hàng không miền Bắc;
Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-BGTVT ngày 17/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt phương án tổng mặt bằng Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2;
Căn cứ Quyết định số 3252/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;
Căn cứ Quyết định số 1687/QĐ-BQP ngày 16/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2;
Xét đề nghị của Cụm cảng hàng không miền Bắc tại tờ trình số  2197/CCMB-PMUT2 ngày 23/10/2008 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục GPMB của Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2-Cảng HKQT Nội Bài;
Trên cơ sở báo cáo thẩm định số 1440/CQLXD-GTC ngày 03/11/2008 của Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT về kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục GPMB - Dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Cụm cảng hàng không miền Bắc về kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục GPMB - Dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài, với nội dung như sau:

1. Gói thầu số 3:

- Tên gói thầu: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán và thi công rà phá bom mìn, vật nổ

- Giá gói thầu:  1.359.685.000 đồng

(Giá gói thầu nêu trên xác định trên cơ sở quyết định số 1687/QĐ-BQP ngày 16/6/2008 của Bộ Quốc phòng)

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2008

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày.

2. Gói thầu số 4:

- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục di dời phục vụ giải phóng mặt bằng.

- Giá gói thầu (ước tính): 1.931.849.619 đồng.

Giá trị dự toán của gói thầu được duyệt sẽ là giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả chỉ định thầu.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2008.

- Hình thức hợp đồng:

+ Phần thiết kế: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

+ Phần khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Điều 2. Căn cứ các nội dung duyệt kế hoạch đấu thầu tại Điều 1 của Quyết định này Cụm cảng hàng không miền Bắc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,  Tổng giám đốc Cụm cảng hàng không miền Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Kho bạc NN; - Lưu VT, CQLXD (3). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Ngô Thịnh Đức |
| --- | --- |