| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 324/BXD-KTXD V/v: Tính bù giá nhiên liệu do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. | Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2008 |

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 728/SGTVT ngày 5/11/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận về việc tính bù giá nhiên liệu do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng, đối với nhiên liệu (xăng, dầu...) để tính bù giá trong chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển, khối lượng vật liệu xây dựng cần vận chuyển, khối lượng hoặc tỷ trọng nhiên liệu trên cơ sở giá ca máy trong hợp đồng, định mức hao phí nhiên liệu tại các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006, Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007...). Trường hợp đối với các máy và thiết bị chưa qui định thì vận dụng mức tiêu hao nhiên liệu của các máy có chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tương tự. Thời điểm điều chỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |