| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 336/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. | Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Thịnh

Trả lời Văn bản số 18/CV- 08 ngày 19/11/2008 của Công ty TNHH Hưng Thịnh về việc điều chỉnh bù giá theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung của công văn số 18/CV-08 ngày 19/11/2008 của Công ty TNHH Hưng Thịnh và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng là ngày 15/01/2008 thì hợp đồng xây dựng số 11/HĐKT ngày 15/05/2007 giữa Ban Quản lý dự án huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Hưng Thịnh được điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên theo văn bản số 455/KBBD-TTVĐT ngày 13/11/2008 của Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương thì hợp đồng xây dựng số 11/HĐKT ngày 15/05/2007 giữa Ban Quản lý dự án huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Hưng Thịnh không được điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng

Công ty TNHH Hưng Thịnh làm việc cụ thể với chủ đầu tư để giải quyết theo qui định./.

| Nơi nhận: Như trên; KBNN tỉnh Bình Dương. Lưu: VP, Vụ KTXD. Tr09. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |