| BỘ XÂY DỰNG ------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- |
| --- | --- |
| Số: 344/BXD-KTXD V/v: Đơn giá để thanh toán, quyết toán đối với hợp đồng trọn gói. | Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008. |

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Viễn thông Hoàng Hưng

Trả lời Văn bản số 192.08/CV-HH ngày 13/12/2008 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Viễn thông Hoàng Hưng đề nghị hướng dẫn áp dụng đơn giá để thanh toán, quyết toán đối với hợp đồng trọn gói, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Hợp đồng thi công Cột ANTEN tự đứng cao 40m Trạm viễn thông An Quảng Hữu- Bưu điện tỉnh Trà Vinh đã được hai bên ký kết hợp đồng số 02.04.2007/HĐ-XD ngày 18/4/2007 có thời gian hoàn thành là 45 ngày theo hình thức chỉ định thầu, giá hợp đồng trọn gói (khoán gọn) thì đơn giá đã được xác định trong hợp đồng (trong đó có vật liệu khác) là đơn giá thanh toán cho bên nhận thầu (cách hiểu như mục 3 Văn bản số 192.08/CV-HH là phù hợp với quy định về thanh toán, quyết toán đối với hợp đồng trọn gói).

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Viễn thông Hoàng Hưng thống nhất với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD (M6). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |