| BỘ TÀI CHÍNH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ |
| --- | --- |
| Số: 653/BTC-ĐT V/v: thực hiện kế hoạch vốn TPCP năm 2008 các dự án y tế theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009 |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Năm 2008, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tích cực triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 được phê duyệt tại Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/12/2008, vẫn còn một khối lượng vốn trái phiếu Chính phủ chưa triển khai do các nguyên nhân sau:

- Bộ Tài chính chưa nhận được quyết định đầu tư.

- Địa phương phân bổ vốn cho các dự án ngoài danh mục (sai tên) so với danh mục dự án kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg.

- Các dự án được phân bổ vốn thuộc danh mục kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg nhưng ngoài danh mục của công văn số 4087/BKH-TH ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được giao.

- Một số địa phương có điều chỉnh số vốn đã phân bổ cho các dự án.

Để tiếp tục khẩn trương thực hiện mục tiêu Đề án trong phạm vi tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ được giao; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với các dự án đã phân bổ vốn nhưng ngoài danh mục (sai tên dự án) so với danh mục dự án kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg:

Bộ Tài chính đã có công văn số 16128/BTC-ĐT ngày 31/12/2008 thống nhất với đề nghị điều chỉnh tên của các dự án theo đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 8223/BYT-KH-TC ngày 03/12/2008. Bộ Tài chính tiếp tục thẩm tra và thông báo cho địa phương làm cơ sở thực hiện.

2. Đối với các dự án được phân bổ vốn thuộc danh mục kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg nhưng ngoài danh mục của công văn số 4087/BKH-TH ngày 05/06/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Bộ Y tế đã có công văn số 8224/BYT-KH-TC ngày 03/12/2008 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung danh mục các dự án triển khai kế hoạch năm 2008 trong tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ cho địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 9298/TTr-BKH ngày 22/12/2008 về việc này.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thẩm tra và thông báo cho địa phương làm cơ sở thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, chủ đầu tư thực hiện tốt các việc sau đây:

a) Đối với các dự án đã bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008, đã được quyết định đầu tư trước ngày 01/01/2009 nhưng chưa gửi quyết định đầu tư tới Bộ Tài chính: khẩn trương gửi tới Bộ Tài chính làm cơ sở thẩm tra tiếp tục thực hiện.

Đối với những dự án đã bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 nhưng đến hết ngày 31/12/2008 chưa quyết định đầu tư theo quy định; khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định hiện hành, gửi Bộ Tài chính; đồng thời đăng ký thực hiện vào kế hoạch năm 2009 theo quy định tại Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII gửi Bộ Tài chính để thẩm tra làm cơ sở thực hiện.

b) Trường hợp tiếp tục phân bổ kế hoạch do chưa phân bổ hết kế hoạch:

Trường hợp các địa phương tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn năm 2008 cho các dự án đảm bảo phù hợp với danh mục dự án đã ghi trong Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg, thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đúng tên dự án theo quyết định đầu tư thì đề nghị đăng ký thực hiện vào kế hoạch năm 2009 theo quy định tại Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính, gửi Bộ Tài chính để thẩm tra làm cơ sở thực hiện.

c) Trường hợp các địa phương điều chỉnh kế hoạch vốn đã phân bổ cho dự án:

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án phải đảm bảo không vượt tổng mức vốn đã giao cho địa phương, không vượt tổng mức đầu tư của dự án. Đối với các dự án được điều chỉnh giảm kế hoạch vốn thì số vốn được bố trí sau điều chỉnh không được thấp hơn số vốn đã được thanh toán hoặc tạm ứng trong kế hoạch năm 2008 (kèm xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch về số vốn đã giải ngân).

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Y tế; - Lưu VT, ĐT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu |
| --- | --- |