| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 27/BXD–KTXD V/v: Bổ sung chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần phát triển dân dụng và công nghiệp

Trả lời văn bản số 37/CIDCOM-KTTC ngày 15/01/2009 của Công ty Cổ phần phát triển dân dụng và công nghiệp (CIDCOM) đề nghị hướng dẫn thực hiện chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do kéo dài thời gian giám sát, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết; Trường hợp thời gian giám sát thi công xây dựng công trình kéo dài so với thời gian quy định trong hợp đồng thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã được ký kết để ký bổ sung hợp đồng phần chi phí giám sát thi công xây dựng tương ứng với thời gian bị kéo dài (nếu việc kéo dài thời gian giám sát không phải lỗi của nhà thầu tư vấn giám sát).

Công ty Cổ phần phát triển dân dụng và công nghiệp căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận : Như trên; Lưu VP,Vụ KTXD. T06. | TL.BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |