| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 47/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng | Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009 |

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời văn bản số 84/SGTVT-KHQLĐT ngày 10/02/2009 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo qui định tại Thông tư số 9/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do biến động giá, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, gói thầu đang triển khai thực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triển khai lựa chọn nhà thầu từ khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu, ... cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này (bắt buộc áp dụng); Đối với các gói thầu đang áp dụng hình thức giá hợp đồng theo giá trọn gói và giá hợp đồng theo đơn giá, mà không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì thực hiện theo qui định hiện hành. Như vậy, đối với các hợp đồng xây dựng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (hợp đồng theo giá điều chỉnh) như nêu tại văn bản số 84/SGTVT-KHQLĐT không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Việc điều chỉnh giá hợp đồng này thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các qui định của pháp luật có liên quan.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |