| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 59/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009 |

| Kính gửi: | Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam |
| --- | --- |

Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có văn bản số 58/CV-QLDAKT ngày 17/3/2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ cao Bưu chính Viễn thông. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại Mục I, Phần IV, Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ, việc xử lý chuyển tiếp về thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và các công việc tiếp theo thực hiện như sau:

" Các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt trước ngày Nghị định 16/CP có hiệu lực, nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì các thủ tục còn lại được thực hiện theo Nghị định 16/CP hoặc theo quy định trước ngày Nghị định 16/CP có hiệu lực do người quyết định đầu tư quyết định. Nếu người quyết định đầu tư đã lựa chọn thủ tục thực hiện các bước còn lại theo quy định trước ngày Nghị định 16/CP có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định đó; nếu đã lựa chọn thủ tục thực hiện các bước còn lại theo quy định của Nghị định 16/CP thì việc chuyển tiếp sang thực hiện Nghị định 112/CP theo hướng dẫn tại điểm 2 mục này."

2. Theo giải trình của Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc, Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ cao Bưu chính Viễn thông đã được Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 390/QĐ-ĐTPT-HĐQT ngày 16/11/2001.

Như vậy, Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ cao Bưu chính Viễn thông đã được phê duyệt trước ngày Nghị định 16/CP của Chính phủ có hiệu lực.

3. Để đảm bảo các thủ tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ cao Bưu chính Viễn thông theo quy định của pháp luật về xây dựng:

- Nếu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lựa chọn tiếp tục thực hiện dự án theo quy định trước ngày Nghị định 16/CP có hiệu lực, thì theo quy định tại các Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và 07/2003/NĐ- ngày 30/01/2003/ CP của Chính phủ, chủ đầu tư tổ chức lập thiết kế kỹ thuật công trình của dự án điều chỉnh và trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định.

- Nếu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lựa chọn tiếp tục thực hiện dự án theo quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, thì theo quy định tại các Nghị định 16/2005/NĐ-CP và 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ, chủ đầu tư phải tổ chức lập thiết kế cơ sở công trình trong dự án điều chỉnh và trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định (Nếu dự án thuộc nhóm A, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam căn cứ ý kiến trên để triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật về xây dựng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, HĐXD. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ QL HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Trần Ngọc Thiện |
| --- | --- |