| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ |
| --- | --- |
| Số: 1981/VPCP-KTTH V/v kế hoạch vốn đầu tư XDCB của Bộ Xây dựng. | Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009 |

| Kính gửi: | - Bộ Xây dựng; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của: Bộ Xây dựng (văn bản số 69/BXD-KHTC ngày 20 tháng 01 năm 2009); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1476/BKH-KCHT&ĐT ngày 9 tháng 3 năm 2009); Bộ Tài chính (văn bản số 2994/BTC-ĐT ngày 19 tháng 3 năm 2009) về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán số vốn còn lại của: Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia thuộc kế hoạch vốn năm 2006 và năm 2007; Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội thuộc kế hoạch năm 2007 và năm 2008 đến hết niên độ tài chính năm 2009.

Việc quản lý và sử dụng số vốn nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư của Dự án Xây dựng Cung Triển lãm quy hoạch Quốc gia; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bố trí vốn thực hiện Dự án theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các vụ: KTN, KGVX, TH, TKBT; - Lưu: VT, KTTH (3b). | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Phạm Văn Phượng |
| --- | --- |