| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 59/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình | Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty CP xây dựng số 9 – Tổng công ty CP Vinaconex

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 176 CV/CC9-KT-QLDA ngày 16/03/2009 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng công ty cổ phần Vinaconex hỏi về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp công tác bêtông cọc nhồi trên cạn của dự án Dây chuyền 3 – Nhà máy xi măng Hoàng Thạch tại Kinh môn, Hải Dương khoan qua vùng có địa chất phức tạp (qua các lớp đá cát kết, sét bột kết và đá vôi có hang caster) mà lượng bêtông thi công cọc nhồi trên cạn thực tế lớn hơn so với lượng bêtông theo định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 thì công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng công ty cổ phần Vinaconex kiến nghị chủ đầu tư để chủ đầu tư cùng với nhà thầu và tư vấn theo dõi, xác định mức tiêu hao bêtông thực tế. Trên cơ sở mức tiêu hao bêtông thực tế do các bên xác định, chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư xem xét quyết định để áp dụng cho công trình.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng công ty cổ phần Vinaconex căn cứ ý kiến nêu trên để báo cáo chủ đầu tư tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; BQL xi măng Hoàng Thạch Lưu VP, Vụ KTXD, Tr(7). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |