| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 1670/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SỐ 4 VÀO KHU TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4578/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây;
Căn cứ Quyết định số 4956/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án;
Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án;
Căn cứ Thông báo số 99/TB-UBND ngày 11/3/2009 của UBND Thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch thường trực – Phí Thái Bình về việc kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây;
Xét đề nghị của Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội tại Văn bản số 29/BQLĐTM-DA ngày 30/3/2009 về việc điều chỉnh bổ sung chi phí GPMB Dự án;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo số 364/BC-KH&ĐT ngày 08/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây theo nội dung sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Đã được phê duyệt tại Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 | Nay phê duyệt điều chỉnh bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng mức đầu tư: | 56.195 | 203.683 |
| 1 | Chi phí xây dựng | 31.962 | 31.962 |
| 2 | Chi phí đền bù GPMB, tái định cư | 16.555 | 164.043 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 2.569 | 2.569 |
| 4 | Chi phí dự phòng | 5.109 | 5.109 |

Điều 2. Trách nhiệm của Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội:

- Khẩn trương triển khai tiến độ lập phương án đền bù GPMB Dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tổ chức triển khai thực hiện dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành về Luật Xây dựng 2003, Luật Đất đai 2003, Luật Đấu thầu và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Thành phố Hà Nội; Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); - Đ/c Nguyễn Văn Khôi – PCT UBND TP; - VPUB: PVP - Phạm Chí Công, GT, TH; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Khôi |
| --- | --- |