| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- |
| --- | --- |
| Số: 73/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giảm giá VLXD theo Văn bản số 26/BXD-KTXD | Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 |

Kính gửi: Văn phòng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Trả lời Văn bản số 39/VP-TH ngày 15/4/2009 của Văn phòng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về thực hiện Văn bản số 26/BXD- KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng điều chỉnh giảm giá vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do hợp đồng thi công gói thầu xây lắp như nêu trong Văn bản số 39/SXD-KT đã được điều chỉnh và phê duyệt ở thời điểm giá vật liệu xây dựng biến động tăng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, hợp đồng được các bên ký kết theo hình thức giá hợp đồng trọn gói nên chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành điều chỉnh lại giá hợp đồng khi giá vật liệu xây dựng giảm theo hướng dẫn tại Văn bản số 26/BXD- KTXD.

Căn cứ ý kiến trên, Văn phòng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD (M5). | TL.BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |