| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- |
| --- | --- |
| Số: 955/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn chi tiết một số nội dung văn bản 633/BXD-KTXD ngày 16/4/2009 của Bộ Xây dựng | Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2009 |

| Kính gửi : | - Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố - UBND thành phố Hồ Chí Minh - Ông Motonori Tsuno - Đại diện trưởng Văn phòng JICA Việt Nam |
| --- | --- |

Trả lời văn bản số 1321/BQLDA-TC ngày 07/5/2009 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố và thư của Ông Motonori Tsuno - Đại diện trưởng Văn phòng JICA tại Việt Nam đề nghị hướng dẫn thêm một số nội dung văn bản số 633/BXD-KTXD ngày 16/4/2009 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với vật tư, thiết bị nhà thầu bỏ giá ngoại tệ nhưng mua tại Việt Nam: Về nguyên tắc khi nhà thầu đã bỏ thầu bằng ngoại tệ nhưng thực tế lại mua ở Việt Nam thì các bên phải thoả thuận lại việc tính toán điều chỉnh giá. Việc điều chỉnh giá thực hiện như quy định của hợp đồng đối với vật tư, thiết bị bỏ thầu bằng đồng Việt Nam sau khi quy đổi tiền ngoại tệ về đồng tiền Việt Nam.

2. Về áp dụng chỉ số giá riêng đối với các sản phẩm bê tông là cấu kiện dạng bán thành phẩm (như ống cống bê tông…) : Việc tính toán điều chỉnh giá có thể bằng cách bóc tách các vật liệu chủ yếu (cát, đá, xi măng, thép) cấu thành cấu kiện bán thành phẩm hoặc coi cấu kiện bê tông như 01 loại vật liệu để tính toán tuỳ theo cách nào phù hợp do các bên thoả thuận. Điều chỉnh giá thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng có thể thực hiện bằng công thức điều chỉnh.

3. Việc tính trượt giá đối với chi phí quản lý chung và lợi nhuận: Nếu trong hợp đồng quy định các khoản chi phí quản lý chung và lợi nhuận được điều chỉnh thì các bên tiến hành việc điều chỉnh trượt giá cho các khoản mục chi phí này.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD(Th8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |