| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- |
| --- | --- |
| Số: 1037/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần số 5– Tổng Công ty xây dựng số 1

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 692/SC5 ngày 27/5/2009 của Công ty Cổ phần số 5– Tổng Công ty xây dựng số 1 về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Đối với các hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên. Nội dung hợp đồng xây dựng được quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các mẫu hợp đồng xây dựng đã được Bộ Xây dựng công bố.

1. Việc điều chỉnh khối lượng phát sinh thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, không trái với hồ sơ mời thầu và các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

2. Chủ đầu tư xác định giá vật liệu xây dựng để thanh toán có thể căn cứ vào chứng từ, hoá đơn hợp lệ do nhà thầu cung cấp hoặc thông báo giá tại địa phương hoặc mức giá phù hợp với thị trường nơi xây dựng công trình.

3. Đối với các cấu kiện dưới dạng bán thành phẩm mà các cấu kiện đó được tạo bởi các vật liệu xây dựng thuộc danh mục vật liệu xây dựng theo quy định trong Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thì được điều chỉnh giá cho các cấu kiện này theo phương pháp điều chỉnh giá cho các vật liệu cấu thành được quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Cổ phần số 5– Tổng Công ty xây dựng số 1 tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |