| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- |
| --- | --- |
| Số: 1045/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn xác định dự toán bổ sung do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu | Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2009 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 216/SXD-QLXD ngày 07/5/2009 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn xác định dự toán do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Khi ký hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, Nhà thầu đã phải tính trước mọi rủi ro và phải chấp nhận những biến động giá trong quá trình thực hiện hợp đồng. Vì vậy, việc cho phép điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD chỉ là sự hỗ trợ, giải quyết một phần khó khăn cho Nhà thầu do giá vật liệu xây dựng tăng đột biến ngoài khả năng kiểm soát mà thôi.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh An Giang hướng dẫn các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu : VP,VKT,Vụ KTXD(Th8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |