| BỘ XÂY DỰNG ------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- |
| --- | --- |
| Số: 87/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng | Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 201/KH ngày 25/5/2009 của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu R10 thuộc Dự án tuyến nối các huyện ở tây Thanh Hoá. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Đối với công tác vận chuyển, công tác đào đất, đá nền đường và công tác đắp lề đường của gói thầu R10 mà văn bản số 201/KH đã nêu; Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ nguyên tắc xây dựng đơn giá trong hồ sơ mời thầu, biện pháp tổ chức thi công trong hồ sơ dự thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết, giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng và cơ cấu giá trong đơn giá trúng thầu được phê duyệt, để thực hiện điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 và Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Nếu hồ sơ mời thầu yêu cầu và hợp đồng ký kết giữa các bên lập đơn giá tổng hợp cho công tác đào đất, đá nền đường theo tiên lượng mời thầu là m3 mà không yêu cầu cự ly vận chuyển cụ thể thì khi điều chỉnh giá không tính toán theo cự ly thực tế vận chuyển (tính theo cự ly trong đơn giá trúng thầu). Đơn giá nhiên liệu và đơn giá của công tác đắp lề đường cũng tính toán bù giá theo nguyên tắc như công tác đào đất, đá nền đường.

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long căn cứ ý kiến trên, trao đổi với Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu : VP,VKT,Vụ KTXD(Th8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |